|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Harmonogram rzeczowo-finansowy** | |  |  |  |  |
| ***Wykonanie badań genetycznych płazów występujących na terenie Magurskiego Parku Narodowego*** | | | | | |
| Poz. | Składnik kosztów | Wartość usług w rozbiciu na etapy | | | |
| I etap termin zakończenia do 10 czerwca 2024 | II etap termin zakończenia do 30 listopada 2024 | III etap termin zakończenia do 30 listopada 2025 | IV etap termin zakończenia do 30 listopada 2026 |
| do 3% wartości zamówienia | do 30,33% wartości zamówienia | do 33,33% wartości zamówienia | do 33,34% wartości zamówienia |
| 1. | USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA Z ZAKRESU POBORU WYMAZÓW ZE SKÓRY PŁAZÓW W TERENIE ORAZ ZASAD PRZECHOWYWANIA POBRANEGO MATERIAŁU DO BADAŃ |  |  |  |  |
| 2 | DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW DO POBORU PRÓB |  |  |  |  |
| 3. | WYKONANIE PRAC TERENOWYCH POLEGAJĄCYCH NA POBORZE PRÓBEK W POSTACI WYMAZÓW ZE SKÓRY PŁAZÓW |  |  |  |  |
| 4. | USŁUGA POLEGAJĄCA NA WYKONANIU ANALIZ GENETYCZNYCH PRÓB POBRANYCH ORAZ SPORZĄDZENIU NA ICH PODSTAWIE RAPORTU CZĘŚCIOWEGO |  |  |  |  |
| 5 | WYKONANIE ANALIZY GENETYCZNEJ POBRANYCH PRÓB ORAZ SPORZĄDZENIE NA PODSTAWIE WSZYSTKICH PRZEANALIZOWANYCH PRÓBEK RAPORTU KOŃCOWEGO ZAWIERAJĄCEGO WYTYCZNE DOTYCZĄCE OCHRONY POPULACJI PŁAZÓW |  |  |  |  |
| **Razem** | |  |  |  |  |